UE5 Neural Material Plugin

开发规格与 Agent Handoff 文档

目标：在 Unreal Engine 5 中实现可训练、可导出、可在普通 PBR Material Graph 中使用的 Neural Material 插件

| 文档状态 | Architecture / MVP Specification |
| --- | --- |
| 算法主线 | Ubisoft BCF 思路 + Belcour 2025 BCF1 训练路径 |
| Runtime MVP | BC1 latent texture + 普通 HLSL FMA MLP |
| 后续优化 | Cooperative Vector + Tile Classification / Material Regrouping |
| 目标平台 | UE5 / D3D12 优先；具体 UE5 版本在实施阶段锁定 |

# 1. 项目摘要

本项目的最终目标是在 UE5 中实现一个 Neural Material 插件：用户给定一组传统 PBR 材质贴图，插件在 Editor 侧训练出一组低显存的 BC1 Neural Latent Textures 与一个小型 MLP Decoder；运行时通过 UE 材质编辑器中的自定义表达式节点（最终形态）或 Material Function / Custom HLSL（原型阶段），直接采样 latent texture 并解码出 BaseColor、Normal、AO、Roughness、Metallic 等普通 PBR 参数。

整体架构跟随 Ubisoft《Real-Time Neural Materials using Block-Compressed Features》的“Block-Compressed Latent + 小 MLP + GPU 硬件纹理过滤”路径，训练部分优先参考 Belcour & Benyoub《Hardware Accelerated Neural Block Texture Compression with Cooperative Vectors》的 BCF1 思路：使用 BC1/LDR latent，训练时显式模拟 BC1 量化与解码，并联合优化 latent 与 MLP。

核心决策： Cooperative Vector 只视为 runtime inference backend 优化。MVP 阶段不依赖它；第一版必须先用普通 FMA 得到正确、可验证的结果。

# 2. 项目目标与非目标

## 2.1 目标

输入一组常见 PBR 贴图（至少支持 BaseColor、Normal、ARM：AO/Roughness/Metallic）。

在 UE Editor 中发起训练任务，得到每个材质独立的 neural representation。

训练结果包含：若干张 BC1 mipmapped latent textures、MLP weights/bias、必要的 UV/LOD/normalization 元数据。

训练结果可保存为 UE Asset，并可被普通 Material Graph 引用。

材质节点输出普通 PBR 参数，使用户仍能使用 UE5 现有的材质工作流、GBuffer 与 lighting pipeline。

Runtime 首版不要求 Tensor Core / Cooperative Vector，只需普通 HLSL FMA。

训练和 runtime 的 BC1 解码、纹理过滤、权重布局必须可做逐项 A/B 验证。

## 2.2 暂不作为 MVP 目标

不要求第一版支持 Cooperative Vector、Tensor/Matrix Core 加速。

不要求第一版实现 screen-space tile classification / material regrouping。

不要求第一版支持运行时在线训练或动态材质训练。

不要求第一版覆盖所有 PBR 通道、Substrate、复杂分层材质。

不要求第一版跨 Vulkan / Metal；D3D12 路径优先。

不要求第一版把训练器完全移植为 C++；可以先使用 Editor 调用外部 Python/PyTorch 训练后端。

# 3. 两篇论文对本项目的职责划分

| 主题 | Ubisoft 2024 BCF | Belcour 2025 BCF1 | 本项目选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体表示 | Block-compressed latent + MLP | 延续 BCF | 保留 |
| Latent 格式 | BC6H / HDR RGB | BC1 / LDR RGB | BC1 |
| 每 4×4 block | 128 bit | 64 bit | 64 bit |
| 训练 BC 模拟 | 模拟 BC6 decode | 模拟 BC1 texture unit | 模拟 BC1 |
| 离散 partition | BC6 partition，需初始化 | BC1 无 partition | 采用 BC1 简化训练 |
| Mip / 连续尺度 | 是 | 是 | 必须支持 |
| MLP runtime | 普通 shader MLP | Cooperative Vector 优化 | MVP: 普通 FMA |
| 材质组织优化 | 非重点 | 8×4 tile classification | 后续性能阶段 |

# 4. 端到端系统架构

系统分为 Editor/Training 与 Runtime/Rendering 两条明确边界。训练输出必须是稳定的数据契约，runtime 不依赖训练框架。

PBR Source Textures
(BaseColor / Normal / ARM / ...)
          |
          v
UE Editor Plugin
          |
          +--> Training Job (Python/PyTorch, Editor-only)
          |       |
          |       +--> Trainable BC1 latent mip pyramids
          |       +--> Small MLP
          |       +--> Quantization-aware BC1 simulation
          |       +--> Reference material filtering
          |       +--> Loss / Backprop
          |
          v
Neural Material Asset
  - BC1 latent texture(s)
  - mip chain
  - MLP weights/bias
  - channel metadata
  - scale / offset metadata
          |
          v
UE Material Expression / Material Function
          |
          +--> Sample BC1 latent with normal GPU sampler
          +--> Concatenate features
          +--> FMA MLP
          +--> Decode PBR channels
          |
          v
BaseColor / Normal / AO / Roughness / Metallic
          |
          v
UE Standard PBR Shading / GBuffer / Lighting

# 5. 训练算法规格（BCF1 路线）

## 5.1 输入与目标

训练输入是一组空间对齐的 PBR textures。第一版建议固定为 9 通道语义：BaseColor RGB（3）、Normal XYZ 或 XY（2~3）、AO（1）、Roughness（1）、Metallic（1）。如果只训练 Normal XY，则 runtime 重建 Z。

Reference target 不是只在 base mip 上学习像素中心，而是针对随机 UV 与连续 LOD/scale 学习 filtered material，确保 runtime 的 mip/trilinear filtering 与训练语义一致。

## 5.2 Neural Representation

初始配置使用 4 张 RGB latent texture，每张 latent 都有独立的 mip pyramid。采样后得到 4 × RGB = 12 维输入，送入一个小型 MLP。

Latent sample:
f0 = T0(u,v,lod0).rgb
f1 = T1(u,v,lod1).rgb
f2 = T2(u,v,lod2).rgb
f3 = T3(u,v,lod3).rgb

x = concat(f0, f1, f2, f3)   // 12 dims

MVP MLP:
12 -> HiddenDim -> OutputDim
Activation: ReLU
Suggested initial HiddenDim: 32
OutputDim: according to encoded PBR channels

## 5.3 BC1 Block Parameterization

每个 4×4 latent block 最终必须能导出为标准 BC1 64-bit block。一个 BC1 opaque block包含两个 RGB565 endpoint 和 16 个 2-bit texel index。

BC1Block (conceptual)
{
    endpoint0 : RGB565 (16 bits)
    endpoint1 : RGB565 (16 bits)
    indices   : 16 x 2-bit (32 bits)
}
Total = 64 bits = 8 bytes per 4x4 block = 4 bpp

训练参数可以保持连续浮点形式，但 forward 必须包含对 endpoint 与 index 的量化近似。第一版建议使用 Straight-Through Estimator (STE) 处理 round/quantize，使 forward 与最终 BC1 数据一致，同时允许反向传播。

Endpoint quantization:
R: round(r * 31) / 31
G: round(g * 63) / 63
B: round(b * 31) / 31

Index quantization:
i = round(x * 3), i in {0,1,2,3}

STE:
q = x + (round(x) - x).detach()   // PyTorch conceptual form

## 5.4 模拟 BC1 Decode

训练时 MLP 不能直接看到未量化的 latent 参数，而应看到“量化后再按 BC1 palette 解码”的结果。MVP 只实现 opaque 4-color mode，避免 BC1 的 1-bit alpha / 3-color 模式增加复杂度。

C0 = decodeRGB565(endpoint0)
C1 = decodeRGB565(endpoint1)

Palette:
P0 = C0
P1 = C1
P2 = 2/3*C0 + 1/3*C1
P3 = 1/3*C0 + 2/3*C1

texel = Palette[index]

## 5.5 Mip 与连续 LOD

每个 latent mip 建议作为独立可训练 BC1 block 参数，而不是训练 mip0 后简单下采样生成。训练时随机采样连续 LOD：

lod ~ Uniform(0, MaxMip)
m0 = floor(lod)
m1 = min(m0 + 1, MaxMip)
a  = lod - m0

latent = lerp(
    BilinearSample(DecodeBC1(m0), uv),
    BilinearSample(DecodeBC1(m1), uv),
    a
)

Reference PBR texture 侧也必须用同样的 UV/LOD 语义生成 target（可使用高质量 bicubic/bilinear + mip interpolation），避免训练目标和 GPU runtime filtering 不一致。

## 5.6 Loss 与训练流程

初版以 L1 reconstruction loss 为主；后续可按通道加入权重、normal loss、perceptual loss 或 roughness-aware weighting。

for each training iteration:
    sample uv grid / patches
    sample continuous lod

    target = SampleReferencePBR(uv, lod)

    for each latent texture:
        feature = SimulatedBC1Sample(latent_blocks, uv, lod)

    x = concat(features)
    pred = MLP(x)

    loss = L1(pred, target)
    backprop(loss)

optimize:
    - latent block continuous parameters
    - MLP weights and biases

## 5.7 训练后导出

训练完成后，必须把连续参数真正量化并 pack 为 BC1 bitstream；不能把 float feature map 直接上传给 `DXGI_FORMAT_BC1_UNORM`。

Trained continuous block params
        |
        v
Final RGB565 quantization + 2-bit index quantization
        |
        v
Pack each 4x4 block -> uint64 / 8 bytes
        |
        v
Build BC1 texture mip chain
        |
        v
Import/create UE texture resource (PF_DXT1 / BC1)

# 6. Runtime 解码规格（MVP）

Runtime 只负责读取已经编码好的 BC1 latent、使用硬件 sampler 解码/过滤、执行 MLP。BC1 quantization/encoding 不在采样阶段发生。

Per pixel / material evaluation:

1. Determine UV and derivatives
2. Sample T0..T3 with hardware sampler
   - BC1 hardware decode
   - bilinear/trilinear
   - anisotropic filtering can be enabled later
3. Concatenate 12 latent values
4. Run MLP with ordinary HLSL FMA
5. Convert network outputs to UE PBR semantics
6. Feed BaseColor / Normal / AO / Roughness / Metallic into normal UE shading

## 6.1 FMA MLP 参考形态

// Conceptual HLSL
for (uint j = 0; j < HiddenDim; ++j)
{
    float v = Bias0[j];
    [unroll]
    for (uint i = 0; i < 12; ++i)
        v = mad(Input[i], Weight0[j * 12 + i], v);

    Hidden[j] = max(v, 0.0);
}

for (uint o = 0; o < OutputDim; ++o)
{
    float v = Bias1[o];
    [unroll]
    for (uint j = 0; j < HiddenDim; ++j)
        v = mad(Hidden[j], Weight1[o * HiddenDim + j], v);

    Output[o] = v;
}

验证原则： 先保证 CPU/PyTorch simulated inference 与 UE HLSL FMA 输出逐项一致，再考虑 FP16、wave 优化或 Cooperative Vector。

# 7. UE5 插件架构建议

## 7.1 模块划分

| 模块 | 职责 | 是否 Runtime |
| --- | --- | --- |
| NeuralMaterialRuntime | Asset 类型、shader 数据、材质表达式、BC1 latent 资源绑定、FMA inference | 是 |
| NeuralMaterialEditor | 训练 UI、PBR texture 输入、训练任务管理、导入/生成 latent asset、预览与误差分析 | 否 |
| Training Backend | PyTorch/BC1 differentiable training；MVP 可由 Editor 通过子进程调用 | Editor-only / 外部 |

## 7.2 核心 Asset 类型

建议创建自定义 `UNeuralMaterialAsset`（名称可调整），保存一套训练结果，而不是让用户直接管理多张 latent texture 与 buffer。

UNeuralMaterialAsset
{
    Source metadata
    ----------------
    source texture references / training profile / version

    Runtime resources
    -----------------
    LatentTexture0   // BC1 + mip chain
    LatentTexture1
    LatentTexture2
    LatentTexture3

    MLP metadata
    ------------
    InputDim
    HiddenDim
    OutputDim
    WeightLayoutVersion

    MLP parameters
    --------------
    Weight0 / Bias0
    Weight1 / Bias1

    Decode metadata
    ---------------
    Channel mapping
    Output scale/bias
    Normal reconstruction mode
    UV offsets / latent resolution info
}

## 7.3 训练 UI

选择 BaseColor / Normal / ARM / optional displacement 输入。

选择训练 profile：latent resolution layout、hidden dimension、iteration count、loss weighting。

Train 按钮启动 Editor-only training job。

显示 loss、PSNR/SSIM（可选）、当前 reconstruction preview。

训练完成后自动生成/更新 `UNeuralMaterialAsset`。

提供 Export Debug Data：latent decode image、network output、BC1 blocks、weights，用于与 Python 对比。

# 8. Material Editor 接入

最终用户体验目标是在普通 UE Material Graph 中使用 Neural Material，而不是走独立 shading pipeline。

## 8.1 原型阶段

优先使用 Material Function + Custom HLSL 或插件提供的 shader include，快速验证资源绑定、latent 采样和 MLP 输出。

## 8.2 最终阶段

实现自定义 `UMaterialExpression`（例如 `UMaterialExpressionNeuralMaterial`），输入 Neural Material Asset 与 UV，输出 BaseColor、Normal、AO、Roughness、Metallic 等 pin。节点内部生成固定格式的 shader code，并将 asset runtime resources 绑定到材质。

[Neural Material Node]
Inputs:
  Asset
  UV
  (optional) LOD bias / sampler controls

Outputs:
  BaseColor
  Normal
  AmbientOcclusion
  Roughness
  Metallic
  (optional) Displacement / Height

# 9. 数据契约：Training -> UE Runtime

这一部分是整个项目最重要的接口。任何 Agent 修改训练代码或 runtime 都必须先检查该契约。

| 数据 | 训练端格式 | Runtime 格式 | 必须验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| Latent texture | BC1 block bytes + mip metadata | UE BC1 texture / PF_DXT1 | GPU decode 与 Python decode 一致 |
| Weights | FP32 training / export FP16 or FP32 | Structured/ByteAddress buffer | layout、transpose、row-major/column-major |
| Bias | 同上 | buffer | offset 与 alignment |
| Channel mapping | 训练输出 index | UE pin semantics | normal/ARM 范围 |
| UV | [0,1] + optional offsets | Material UV | wrap/clamp 与 half-texel offsets |
| LOD | continuous lod | ddx/ddy + Sample/SampleGrad | 训练 filtering 与 GPU filtering |

# 10. 推荐开发里程碑

| 阶段 | 完成条件 |
| --- | --- |
| M0 - 纯 Python 正确性 | 完成普通 float latent + MLP；单材质可训练、可重建。 |
| M1 - Differentiable BC1 | 实现 RGB565/index 量化、模拟 BC1 decode、BC1 exporter；验证 exporter bytes 可被独立 BC1 decoder 正确读取。 |
| M2 - Mip / LOD | latent mip 独立训练；随机连续 LOD；与 reference filtered target 对齐。 |
| M3 - Standalone D3D12 验证 | 上传 BC1 latent + weights，普通 FMA shader 解码；GPU 输出与 PyTorch reference 对比。 |
| M4 - UE Runtime Prototype | UE 插件加载 neural asset；Material Function/Custom HLSL 输出 BaseColor/Normal/ARM。 |
| M5 - UE Editor Training | 从 UE 选择 PBR textures -> 启动 trainer -> 生成 NeuralMaterialAsset。 |
| M6 - Custom Material Expression | 真正的 Material Graph 节点，用户无需手工连接 latent/weight 资源。 |
| M7 - 性能与质量 | FP16 weights、unroll、采样布局、anisotropic、profiling、memory profile。 |
| M8 - Cooperative Vector（可选） | 将 FMA backend 替换/增加 CV backend；必要时引入 tile classification / regrouping。 |

# 11. 验证与调试策略

## 11.1 必须存在的 Gold References

Python: BC1 quantize/decode reference。

Python: 某个固定 UV/LOD 的 latent sample reference。

Python: 固定输入向量的 MLP output reference。

导出的 BC1 block bytes 的 checksum / 小纹理 fixture。

固定权重 fixture，用于 UE HLSL inference 单元测试。

## 11.2 分层 A/B 测试

A. Raw float latent vs simulated BC1 latent
B. Python BC1 decode vs GPU hardware BC1 decode
C. Python bilinear/trilinear vs GPU sampler
D. Python MLP vs HLSL FMA MLP
E. End-to-end Python material output vs UE material output
F. Standard PBR textures vs Neural Material rendered result

## 11.3 性能指标

每个 Neural Material 的 GPU memory：BC1 latents + mip chain + weights。

每像素 latent texture fetch 数量。

MLP ALU/FMA 数量。

GBuffer/BasePass 增加的 GPU 时间。

1080p/1440p/4K 分辨率 scaling。

材质切换、多 neural material 场景下的 cache / divergence。

# 12. UE5 实施风险与开放问题

| 问题 | 当前建议 |
| --- | --- |
| 训练环境分发 | MVP 使用外部 Python/PyTorch 最快，但插件发布时需要决定是否自动管理 Python env、使用 UE Python、或后续移植 C++/CUDA。 |
| BC1 资源生成 | 决定是生成 DDS 后导入，还是在 Editor 中直接创建 Texture Platform/BulkData。MVP 推荐先走可验证的离线 DDS/二进制路径。 |
| Material Expression 资源绑定 | 自定义节点如何引用 UNeuralMaterialAsset 并将多纹理/权重 buffer 映射到 shader，需要在 UE material compiler/shader parameter 路径中验证。 |
| 权重存储 | 小模型可考虑 constant/uniform buffer；多个材质或更大模型可使用 StructuredBuffer/ByteAddressBuffer。 |
| Normal 编码 | 训练 Normal XYZ 还是 XY；输出范围 [-1,1] 与 texture/reference normalization 必须固定。 |
| 颜色空间 | BaseColor sRGB source 与训练线性空间的处理必须显式规定；latent 本身作为数据纹理应禁用 sRGB。 |
| BC1 格式语义 | latent 不是颜色贴图；UE asset 设置中需确保无 sRGB、无错误颜色变换、正确 mip/filtering。 |
| LOD 公式 | 训练端 scale 与 UE sampler 的隐式 LOD/`SampleGrad` 语义必须对齐。 |
| Half-texel / UV offset | 若采用第二篇论文的 latent offset 策略，需要纳入 asset metadata 和 shader。 |
| Shader permutation | HiddenDim/OutputDim/latent count 最好使用少量 profile，而非任意动态尺寸，以便 shader 编译与 unroll。 |

# 13. 给后续开发 Agent 的上下文约束

后续 Agent 在修改或扩展项目时，应默认以下事实成立，除非用户明确改变设计：

最终产品是 UE5 插件，不是独立 D3D12 demo。

用户工作流必须尽量保留 UE 普通 PBR Material Graph。

算法表示优先采用 BC1 latent，而不是第一篇论文的 BC6H。

训练端需要 quantization-aware / BC1-aware，而不是训练 float feature 后最后再随意压缩。

BC1 quantization/encoding 是训练/导出阶段工作；GPU runtime 只做 BC1 decode + filtering。

MVP inference 使用普通 HLSL FMA；不要把 Cooperative Vector 作为正确性实现的依赖。

Cooperative Vector 是未来替换 MLP execution backend 的性能优化，原则上不改变训练目标。

任何优化前，必须能用固定 fixture 对齐 Python 与 UE 的 latent sample 和 MLP output。

优先分阶段验证：float latent -> BC1 -> mip/LOD -> D3D12 -> UE -> CV，而不是一次性集成所有功能。

# 14. 建议的首个实现任务列表

创建一个独立 PyTorch prototype：加载 BaseColor/Normal/ARM，训练 4 latent + 12->32->PBR MLP。

实现 `ste_round`、RGB565 quantization、2-bit index quantization、BC1 opaque decode。

写 BC1 exporter，并用现有 BC1/DDS 工具验证 bitstream。

增加 mip pyramid 与连续 LOD sampling。

写最小 D3D12 shader：4 张 BC1 texture + FMA MLP，输出 reconstruction。

建立 Python/D3D12 fixture 测试，验证同一个 UV/LOD 下的 feature 和输出误差。

创建 UE Plugin skeleton，分 Runtime 与 Editor module。

定义 `UNeuralMaterialAsset` 数据结构。

先用 Material Function / Custom HLSL 接入 UE 材质，完成最短端到端链路。

最后再实现自定义 `UMaterialExpressionNeuralMaterial` 与 Editor training UI。

# 15. Definition of Done：MVP

MVP 完成时，应满足以下条件：

用户在 UE Editor 选择一组 PBR textures。

插件可启动训练并生成一个 Neural Material Asset。

Asset 内包含真实 BC1 mipmapped latent 与可运行的 MLP 权重。

普通 Material Graph 能通过一个统一节点/函数读取该 Asset。

节点输出 BaseColor、Normal、AO、Roughness、Metallic。

运行时不依赖 Python，也不依赖 Cooperative Vector。

GPU 端 BC1 latent + HLSL FMA 的结果与 Python reference 在可接受数值误差内一致。

可测得相对传统 PBR texture set 的 memory saving 与 GPU overhead。

# 16. 参考资料

Weinreich et al., Real-Time Neural Materials using Block-Compressed Features, Eurographics / CGF 2024
https://arxiv.org/abs/2311.16121

Belcour & Benyoub, Hardware Accelerated Neural Block Texture Compression with Cooperative Vectors, 2025
https://arxiv.org/abs/2506.06040

Intel GameTechDev - Texture Set Neural Compression Sample
https://github.com/GameTechDev/TextureSetNeuralCompressionSample

Intel sample inference shader (runtime implementation reference)
https://github.com/GameTechDev/TextureSetNeuralCompressionSample/blob/main/shaders/shader_lib/inference_utils.hlsl

# 17. 文档维护规则

此文档应作为项目的长期 Agent Handoff/Architecture Spec。后续如果做出关键设计变化（例如 latent layout、MLP profile、训练 backend、UE Asset 格式、Material Expression 接口、Cooperative Vector 接入），应首先更新“核心决策”“数据契约”“里程碑”和“Agent 上下文约束”四个部分。

Ubisoft La Forge implementation reference: Shipping Neural Texture Compression in Assassins Creed Mirage - https://www.ubisoft.com/en-us/studio/laforge/news/415slmB3ZGzv8d2LhO9QT/shipping-neural-texture-compression-in-assassins-creed-mirage